**Tuần 1:**

* Tìm hiểu ASP.NET Core MVC và cấu trúc của dự án. (đã hoàn thành vào ngày 08/11/2023)
* Đã tạo repository và đưa file đề cương lên. (đã hoàn thành vào ngày 09/11/2023)
* Mời giáo viên hướng dẫn vào. (đã hoàn thành vào ngày 9/11/2023)
* Phân tích yêu cầu của khách hàng (đã hoàn thành vào ngày 11/11/2023)
* Phân tích giao diện của website (đã hoàn thành vào ngày 11/11/2023)
* Xây dựng cơ sở dữ liệu cho website (đã hoàn thành vào ngày 11/11/2023)

**Tuần 2:**

* Xây dựng trang chủ của website. (Đã hoàn thành vào ngày 22/11/2023)
* Xây dựng trang sản phẩm (Đã hoàn thành vào ngày 23/11/2023)
* Xây dựng trang chi tiết sản phẩm (Đã hoàn thành vào ngày 23/11/2023)

**Tuần 3:**

* Tạo chức năng cho phép người dùng bình luận và đánh giá sản phẩm (Đã hoàn thành vào ngày 06/12/2023)
* Tạo chức năng cho phép người quản trị phản hổi yêu cầu của khách hàng (Đã hoàn thành vào ngày 08/12/2023)

**Tuần 4:**

* Xây dựng trang quảng trị để quản lý sản phẩm và người dùng cho quản trị viên (Đã hoàn thành vào ngày 22/12/2023)

**Tuần kết thúc:**

* Hoàn thành quyển báo cáo (Đã hoàn thành vào ngày 29/12/2023)
* Đã đưa website lên host: <http://hung52304-001-site1.etempurl.com/> (Đã hoàn thành vào ngày 29/12/2023)